## Slide 1
SCRIBA
Automação Inteligente de Tarefas e Gestão de Prazos Escolares

## Slide 2
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Organização e Rigor Metodológico para o Estudante Moderno

## Slide 3
95%
REDUÇÃO DE ATRASOS
Específico: Automatizar a centralização e monitoramento de tarefas e leituras das plataformas escolares.
Mensurável: Reduzir em até 95% os atrasos em entregas e diminuir em 60% o tempo diário de busca por prazos.
Atingível: Empregando scripts leves em Python e integração segura via APIs institucionais.
Relevante: Evita a sobrecarga de estresse e melhora o desempenho acadêmico dos estudantes.
Temporal: Implementar, validar e homologar a ferramenta de automação em um ciclo ágil de 4 meses.
OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

## Slide 4
Parte Interessada | Papel no Projeto | Nível de Influência | Expectativa Principal
Estudante (Usuário Foco) | Operador do Robô | Alta | Interface fluida e centralização ágil
Pais / Responsáveis | Apoiadores / Patrocinadores | Alta | Aumento do rendimento e tranquilidade acadêmica
Desenvolvedor Principal | Criação e Manutenção | Alta | Estabilidade operacional e segurança de dados
Professores / Orientadores | Validação de Resultados | Média | Envios pontuais e formatação sem plágio
Equipe de Suporte Acadêmico | Homologação | Baixa | Conformidade com políticas institucionais
STAKEHOLDERS E INFLUÊNCIAS

## Slide 5
DENTRO DO ESCOPO
FORA DO ESCOPO
Varredura de tarefas escolares nas plataformas;
Alertas automáticos via Telegram ou e-mail;
Geração de resumos automáticos a partir de PDFs;
Painel de controle visual com calendário integrado.
Resolução automática de provas ou exames;
Submissão final sem validação humana do aluno;
Hospedagem do sistema em servidores pagos caros;
Substituição do aprendizado real do estudante.
ESCOPO DO PROJETO

## Slide 6
MOTOR DE CAPTURA
Mecanismo responsável por ler e compilar as tarefas pendentes de plataformas institucionais.
SINTETIZADOR
Filtro inteligente para gerar resumos de capítulos extensos de livros e apostilas de aula.
MÓDULO ALERTA
Notificações diretas ao estudante para evitar qualquer perda de prazo crítico.
PLANNER CENTRAL
Dashboard simplificado para o controle intuitivo do progresso semanal.
PRINCIPAIS ENTREGAS

## Slide 7
Fase do Projeto (Automação) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1. Mapeamento e Engenharia de Requisitos | ATIVO |  |  | 
2. Desenvolvimento dos Web Scrapers e Robô |  | ATIVO | ATIVO | 
3. Integração do Sintetizador e Alertas |  |  | ATIVO | 
4. Testes, Ajustes de Margem e Deploy |  |  |  | ATIVO
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO (GANTT)

## Slide 8
1. INSTABILIDADE DAS APIS
Resposta: Implementação de rotinas robustas de re-tentativa e notificações em caso de falhas de conexão.
2. RESUMOS IMPRECISOS
Resposta: Aplicação de validação comparativa com referências textuais estáveis e tags de aviso.
3. ACOMODAÇÃO DO ALUNO
Resposta: Mecanismo de bloqueio parcial que fomenta o estudo focado em vez do trabalho 100% autônomo.
RISCOS E MITIGAÇÃO

## Slide 9
Evolução projetada da taxa de aproveitamento e pontualidade acadêmica no decorrer das fases de implantação.
TENDÊNCIA DE DESEMPENHO ESCOLAR

## Slide 10
"A tecnologia deve libertar o intelecto para as grandes investigações e reflexões, em vez de aprisioná-lo na mera burocracia dos prazos."
— Filosofia por trás do Scriba

## Slide 11
PLANO RESUMIDO
O robô Scriba simplifica a jornada escolar centralizando demandas e gerando resumos focados sob cuidado do próprio aluno.
Projetado para harmonizar alta tecnologia com a rotina humana, garante zero atrasos em tarefas sem ferir o princípio ético do estudo.
Status do Projeto: Pronto para Início
Escopo: Homologado
Adoção Esperada: Total segurança e estabilidade

## Slide 12
DÚVIDAS?
Obrigado pela honrosa atenção oferecida.