# Relatório Técnico: Sistema de Agendamento para Clínica (MedAgenda)

Disciplina: Análise e Planejamento de Sistemas Aluno: Willian Raphael Carvalho da Silva

## Descrição do Sistema

O MedAgenda é um sistema web planejado de forma robusta para centralizar, automatizar e otimizar a gestão de consultas e o relacionamento de clínicas médicas com seus pacientes e profissionais da saúde.

  - Nome do Sistema: MedAgenda - Sistema Inteligente de Agendamento Clínico.

  - Objetivo: Automatizar o fluxo de agendamento de consultas médicas e exames, reduzindo o tempo gasto em rotinas telefônicas e manuais, além de otimizar a ocupação diária das salas e horários dos profissionais.

  - Problema a Resolver: Filas de espera demoradas no atendimento presencial ou telefônico, alto índice de absenteísmo (pacientes que faltam sem avisar), erros humanos em agendas físicas (choque de horários) e a falta de histórico estruturado de acessos e agendamentos.

  - Público-alvo: Pacientes que buscam conveniência para gerenciar suas consultas, secretárias/recepcionistas que operam o fluxo diário, e médicos/gestores da clínica que necessitam acompanhar o fluxo operacional.

## Levantamento de Requisitos

Os requisitos foram levantados seguindo as melhores práticas de engenharia de software para garantir que as regras de negócio e de infraestrutura sejam plenamente atendidas.

### Requisitos Funcionais (RF)

| Identificador | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| RF-001 | O sistema deve permitir que o paciente realize o cadastro completo e efetue o login por meio de autenticação segura (e-mail e senha). |
| RF-002 | O sistema deve permitir a busca de médicos e especialistas filtrando por especialidade, |

| Identificador | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
|  | nome, convênio aceito e disponibilidade de horários. |
| RF-003 | O sistema deve possibilitar o agendamento, reagendamento e o cancelamento de consultas diretamente pela interface do usuário. |
| RF-004 | O sistema deve enviar notificações automáticas (via e-mail ou WhatsApp) para confirmação de consultas e lembretes com 24 horas de antecedência. |
| RF-005 | O sistema deve fornecer um painel de controle (dashboard) para a recepção visualizar e atualizar o status das consultas diárias (ex: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado"). |

### Requisitos Não Funcionais (RNF)

| Identificador | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| RNF-001 (Segurança) | Todas as senhas de usuários e dados sensíveis de saúde devem ser criptografados utilizando algoritmos modernos (como bcrypt e HTTPS/TLS), em conformidade com as diretrizes da LGPD. |
| RNF-002 (Desempenho) | O tempo de carregamento das telas principais e das pesquisas por horários de consultas não deve exceder 2 segundos sob condições normais de uso. |
| RNF-003 (Disponibilidade) | O sistema web deve possuir uma taxa de disponibilidade (uptime) mínima de 99,5%, garantindo o acesso contínuo aos agendamentos. |

## Análise do Sistema

### Atores Principais

  - Paciente: Usuário que consulta a grade, agenda, altera ou cancela seus próprios atendimentos.

  - Recepcionista / Administrador: Usuário responsável por gerenciar a grade médica global, confirmar presenças e ajustar cadastros do sistema.

  - Médico: Usuário que visualiza sua agenda do dia e acessa o status da fila de espera.

### Casos de Uso

Abaixo estão descritos os dois principais casos de uso estruturais da plataforma:

- Caso de Uso: Realizar Agendamento de Consulta

  - Ator Responsável: Paciente

  - Objetivo: Permitir que o paciente selecione uma especialidade, escolha um médico disponível, defina a data/horário de sua preferência e confirme o agendamento de forma autônoma.

- Caso de Uso: Gerenciar Escala e Grade Médica

  - Ator Responsável: Recepcionista / Administrador

  - Objetivo: Permitir a inserção, bloqueio ou alteração de horários e turnos de trabalho dos médicos no sistema, evitando conflitos com férias, plantões externos ou licenças.

## Gerenciamento do Projeto

O desenvolvimento do MedAgenda seguirá um ciclo de vida ágil, focado na entrega contínua de valor e validação de requisitos.

### Etapas Principais do Desenvolvimento

O projeto está estruturado em cinco fases essenciais: Levantamento e Análise de Requisitos, Design de Interface e Arquitetura, Desenvolvimento (Coding e Banco de Dados), Testes Integrados e Homologação, e Implantação com Monitoramento Inicial.

### Cronograma Simplificado de Atividades

| Atividade | Foco Operacional | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
| 1. Modelagem e Escopo | Refinamento de requisitos funcionais e arquitetura de dados. | 1 Semana |
| 2. Design de UX/UI | Criação de wireframes e protótipos de alta fidelidade | 1 Semana |

| Atividade | Foco Operacional | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
|  | das telas. |  |
| 3. Desenvolvimento Core | Codificação das APIs de agendamento e interfaces web. | 3 Semanas |
| 4. Qualidade e Testes | Execução de testes de carga, usabilidade e segurança (LGPD). | 1 Semana |
| 5. Deployment e Ajustes | Publicação em ambiente de produção na nuvem e homologação. | 1 Semana |

## Critérios de Qualidade de Software

Para assegurar o sucesso do projeto e a aderência aos padrões da norma ISO/IEC 25010, foram elencados três critérios indispensáveis:

- Segurança da Informação: Crucial para proteger os prontuários e dados cadastrais sensíveis contra acessos não autorizados. A sua correta aplicação evita sanções legais e constrói um ambiente de total confiança com os pacientes.

- Usabilidade (Facilidade de Uso): O sistema possui públicos de diferentes níveis de alfabetização digital. Uma interface limpa e autoexplicativa garante que pacientes idosos ou profissionais atarefados operem a plataforma sem barreiras de aprendizado.

- Confiabilidade (Tolerância a Falhas): Em ambientes de saúde, indisponibilidades podem causar prejuízos operacionais severos. Garantir que o sistema permaneça estável e livre de falhas críticas de banco de dados mantém o fluxo da clínica ininterrupto e produtivo.